滁州学院基建维修工程项目施工告知书

公司：

项目工程：

为加强学校基建维修工程项目管理，确保工程施工质量，严格控制项目建设成本，实现按期完成项目建设，根据国家法律法规和学校有关规章制度，现对施工过程中的有关事项告知如下，请遵照执行。

一、严格按照施工合同（或协议）文明施工，安全施工

二、加强对隐蔽工程管理

1、隐蔽工程在隐蔽施工前，应提前(6个小时)通知甲方代表、工程监理到现场检查，审计处现场测量，经相关部门检查合格后方可进行隐蔽施工。

2、对隐蔽工程进行检查验收，验收合格后，方能进行下一个工序施工。

三、严格控制工程变更和签证

1、技术确认。由施工方提出变更签证申请，后勤管理与基建处根据现场实际情况，协调有关单位，进行审核，确定可行的经济的变更方案，报学校分管领导签字后生效。

2、造价分析。施工单位、后勤管理与基建处应根据变更方案，协调有关单位，估算完成变更项目所需的费用。

3、学校确认。书面确认程序：①工程变更单项预算在1万元以内的，由后勤管理与基建处负责审批；②工程变更单项预算在1万元及以上至5万元以下，由分管基建校领导审批；③工程变更单项预算在5万元及以上的，由校长办公会议审批。

四、工程竣工验收

1、严格执行工程竣工验收制度，所有工程必须按照程序进行竣工验收，验收合格后方可投入使用。

2、工程竣工验收前，施工单位应先全面自检，自检合格后，由后勤管理与基建处进行初验，初验合格后，由后勤管理与基建处按照《滁州学院基建维修工程管理办法》规定组织专家进行竣工验收。

3、验收前，工程竣工资料、竣工图及签证等应办理完毕。

五、工程竣工结算

1、送审前，施工现场必须清理完毕，所报送资料真实、完整、准确，手续齐全，后勤管理与基建处对资料进行初核，审计过程中除对现有资料的补充、澄清、证明外，原则上不再补充其它新的资料；

2、所报工程结算已扣除甲供材料款、约定的下浮金额、暂列金、未施工项等；

3、积极配合审计，收到初审结果后，十日内以书面形式反馈意见，逾期不反馈意见视为同意校方初审结果；

4、所报工程结算价款属实，没有高估冒算的情况。按照国家规定，对工程结算审减额10%以上（不含10%）的部分，由施工方承担审计费用。

六、施工单位在建设过程中不得利用向学校及其工作人员行贿、提供回扣、或给予其他好处等不正当手段增加工程收益。

项目开工时间：

施工方项目经理签字：                      现场负责人签字：                                                                                            年    月    日                                年    月    日

注：本告知书一式四份，施工方、监理方、后勤基建处、审计处各执一份